4ª Prova de CES-11/2020 – Turmas 1 e 4

3ª, 4ª e 5ª Questões

CTA - ITA - IEC

3ª Questão: A Figura a seguir mostra um dga (digrafo acíclico) representando as tarefas de um grande projeto e as dependências entre elas. Os números dentro dos círculos são usados para identificar cada tarefa e os números ao lado desses círculos indicam a duração das mesmas.

- Determinar o tempo mínimo de término de cada tarefa do projeto.

- Dizer qual o tempo mínimo de término do projeto como um todo.

- Determinar as tarefas críticas do projeto, isto é, aquelas que não podem sofrer qualquer atraso no tempo de execução, para evitar que esse tempo mínimo aumente.

- Traçar o(s) caminho(s) crítico(s) do projeto representado pelo referido dga.

1

10

2

20

3

50

4

30

5

20

6

15

7

50

8

10

9

20

10

25

11

30

12

15

13

20

14

25

15

20

16

15

17

30

18

20

19

15

20

50

21

35

22

25

23

30

4ª Questão: Considerando grafo não orientado a seguir, achar para ele uma árvore de cobertura de custo mínimo e dizer o valor desse custo.

5ª Questão: A figura a seguir é a lista de adjacências de um grafo não-orientado conexo cíclico.

- Fazer para ele uma busca em profundidade, iniciando pelo vértice de número 1, numerando os vértices na ordem em que forem visitados. Desenhar a árvore dessa busca, colocando ao lado de cada vértice o seu número de visitação e incluindo os arcos de volta.

- Visitar os vértices dessa árvore em pós-ordem; para cada vértice v visitado, computar menor[v].

- Para cada vértice v desse grafo, dizer se ele é um ponto de articulação, justificando a resposta usando os resultados obtidos nos itens a e b